## Slide 1: ＱＣＤ評価 Delivery assessment
納期目標：７月１７日
７月１７日の納品に成功した
結果

## Slide 2: ＱＣＤ評価 Delivery assessment
各種ドキュメント見直しと内部設計書は遅延
影響はプログラムにも
直接の原因はPMの体調不良
根本にあるのは不十分なリスク洗い出し
なぜ？
しかし
なぜ

## Slide 3: ＱＣＤ評価 Delivery assessment
より正確なリスク洗い出しを行う
なので
９つの知識エリアをフレームワークとした
影響要因別リスクマトリックスを作成
方法

## Slide 4: ＱＣＤ評価 Delivery assessment
最終的に納期に間に合った理由はプログラミングが
想定より早く終わったため
原因はプログラマの技術が想定より高かったことと
良質な参考書物の存在
なお