作業引渡書

プロジェクトマネジメント演習

2015年6月1日

矢吹研B班

メンバ

PM　　　　　　　 1342045　　川手元稀

1342081 辻岡大知

1342073 杉山喜彦

1342029 遠藤一輝

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PM | シニア | ユーザ |
|  |  |  |

承認

第1条

矢吹研C班は矢吹研B班から提出された外部設計書に従い業務を進行する．

第2条

　業務の完遂が確認された場合，矢吹研B班は矢吹研C班に対し委託料の中から製品開発費として以下の金額を納入する．

　製品開発費：¥145,800

第3条

　矢吹研C班は下記日程までに外部設計書に記されたプログラムを納品する．

　遅延した場合，製品開発費の20%を矢吹研B班へ返還する．

　作業引渡日：2015年6月8日

　納品期日　：2015年7月10日

第4条

業務引渡以降，システム開発にあたっての連絡は矢吹研B班を介さず，委託者と矢吹研C班の間で行うものとする．

以下に連絡先を記述する．

委託者：田隈広紀

e-mail:takuma.hironori@it-chiba.ac.jp

受諾者：矢吹研C班PM　泉雄太

e-mail:yuuta.izumi941229@gmail.com

第5条

納品時に成果物が検収条件を満たしているかの判定を行う．判定はテスト計画書に記されたテスト項目を基準として行う．以下に判定の条件を記す．

合格：テスト計画書に記されたテスト項目をすべて満たしている．

不合格：基準を満たせていないテスト項目が存在する．

※テスト項目が不合格の場合は改善し，合格するまでテストを行う．

　以上の内容に問題がなければ双方署名の上，各自1通を厳重に保管するものとする．

平成　　年　　月　　日

委託者：田隈広紀

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

受諾者：矢吹研C班PM　泉雄太

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印